|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 4-10-2019** | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  Wide World Importers, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:** Tjeerd Huizinga | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@WWI.nl | | **Student (studentnummer, telefoon, e-mail):** Kevin Scherpenzeel  S1145157  0624717759 kevinscherpenzeel@hotmail.com | | | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 4** | | | | |
|  | | **maa** | **din** | **woe** | **don** | **vri** |
| **Gemaakte uren** | | 1 | 2 |  | 4 | 4 |
|  | |  | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  *Winkelmand is nog niet helemaal af, moet in het weekend nog naar gekeken worden.* | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *Iedereen toont meer inzet en veel af kunnen krijgen in deze week. Ook hebben we in overleg met Wouter een duidelijke lijst kunnen maken van prioriteiten die we af moeten maken.* | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*  *Er is nog steeds niet genoeg kennis bij sommige groepsleden om mee te helpen aan sommige technische aspecten van laatste sprint.* | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  Winkelmand afmaken, gegevens van login gebruiken bij het versturen van de order, producten van winkelmand kunnen bestellen en opslaan in de database. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Contactpagina, voorraadfunctie, er kunnen producten worden toegevoegd aan de winkelmand. | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | We hebben met Wouter een gesprekje gehad waar we hebben besproken wat de prioriteiten zijn en waar we dan aan gaan werken. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | We hebben besloten om de minder belangrijke functies als laatste te doen of als we daar geen tijd voor hebben niet te maken |
| * Wat is je mening hierover? | Als wij vanaf het begins af aan een goede taakverdeling hadden, hadden we waarschijnlijk meer af kunnen hebben en dat is jammer. |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? |  |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | - |
| * Wat is je mening hierover? | - |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Ik heb als conversie verhogende maatregel de voorraad op de pagina gezet. Wanneer er genoeg is laat die de voorraad in het groen zien en naarmate die afneemt wordt die oranje, rood of grijs en wanneer er niks op voorraad is wordt de winkelmandknop |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | We hebben de keuze gemaakt om de funcionaliteiten te maken die een hoge prioriteit hebben. |
| * Wat is je mening hierover? | Het is jammer dat we niet alles af kunnen krijgen. Maar ik heb wel meer hoop dat de functionaliteiten die we wel gaan maken, af komen. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? |  |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? |  |