|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 30-9-2019** | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  Wide World Importers, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:  Tjeerd Huizinga** | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@WWI.nl | | **Student (studentnummer, telefoon, e-mail):  Yannick Santing**  **S1149141**  **0683047675**  **Yannick.santing@gmail.com** | | | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: <volgnummer projectweek>** | | | | |
|  | | **maa** | **din** | **woe** | **don** | **vri** |
| **Gemaakte uren** | | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
|  | |  | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  De planning loopt nog steeds een beetje achter, want er moet nog heel veel gebeuren aan de website. | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *De demo van deze sprint ging erg goed en de feedback was ook redelijk.* | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*  *Een knelpunt van het groepje kan zijn dat we maar met zijn vieren zijn, hierdoor moeten we veel meer werk per persoon verrichten.* | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  *Start tweede sprint.* | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Geen toevoegingen | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | We hebben deze week een sprint demo gegeven aan klas, en dit ging aardig goed. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Tijdens de sprintdemo heb ik gepresenteerd samen met siem en hebben we in korte lijnen de website laten zien. |
| * Wat is je mening hierover? | Ik vond het zelf erg goed gaan en de feedback was ook goed maar er moet nog wel veel gebeuren. |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Er is een zoekfunctie toegevoegd en de productpagina is verbeterd met meerdere fotos, prijzen, producten etc. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | Kevin is groepsleider geworden, hij zorgt vanaf nu voor de taakverdeling. |
| * Wat is je mening hierover? | Ik vind dit een erg goed idee, want we hadden voorheen nog niet echt een leider in het groepje en dat is wel erg belangrijk. |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | n.v.t. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | n.v.t. |
| * Wat is je mening hierover? | n.v.t. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | n.v.t. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | n.v.t. |