|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 4-10-2019** | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  Wide World Importers, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:** Tjeerd Huizinga | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@WWI.nl | | **Student (studentnummer, telefoon, e-mail):** Kevin Scherpenzeel  S1145157  0624717759 kevinscherpenzeel@hotmail.com | | | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 4** | | | | |
|  | | **maa** | **din** | **woe** | **don** | **vri** |
| **Gemaakte uren** | |  | 8 | 5 | 3 | 2 |
|  | |  | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  *Winkelmandje is naar de volgende sprint verzet* | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *Overleg gaat beter en er zijn meer taken uitgevoerd.* | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*  *Sommige teamleden moeten iets meer betrokken zijn en dat kan komen doordat ze niet zien wat voor invloed het heeft op hun cijfer.* | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  Winkelmandje en betalingsysteem maken. Technisch ontwerp, pakketselectie concept. Meer conversieverhogende maatregelen op de site doen. | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Meerde foto’s op de productpagina. Filter voor het aantal producten op de pagina. Zoekfunctie is verbeterd en je kan zoeken op categorie. Er is ook een inlogsysteem toegevoegd. | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | Ik heb een beter beeld van waarop wordt beoordeeld. En ik vraag me af of we het eindproduct volledig kunnen opleveren en ga daarom hulp vragen. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | We gaan aan een van de stakeholders vragen wat de minimale Eisen zijn van het WWI zodat wij dat in ieder geval kunnen maken. |
| * Wat is je mening hierover? | Ik vind het heel erg jammer dat wij door de slechte inzet van sommige teamleden minder ver zijn met het project. |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | We zijn bezig gegaan met het ontwerpen van een concept voor het kiezen van het videoportaal. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | - |
| * Wat is je mening hierover? | - |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | De zoekfunctie is verbeterd, er is een filter toegevoegd voor het aantal artikelen per pagina, er staan meer foto’s per product en je kan een account aanmaken/inloggen op de site. |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | We hebben gekozen om de productpagina iets aan te passen omdat nog niet alle functies van die pagina af zijn. |
| * Wat is je mening hierover? | Ik had liever gezien dat we wat meer functionaliteiten rond deze tijd hadden. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | Ik heb een beter beeld van de kwaliteiten en valkuilen van mijzelf en de teamleden |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? |  |