|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kenmerkende beroepssituatie**  **Uitgebreide voortgangsrapportage** | | | | | |
| **PROJECTDETAILS** | | **Datum rapportage: 4-10-2019** | | | | |
| **Organisatie (naam, plaats):**  Wide World Importers, Amsterdam | | **Schoolbegeleider:** Tjeerd Huizinga | | | | |
| **Bedrijfsmentor (functie, telefoon, e-mail):** Kim Helmink  Hoofd Sales  088 469 9911 - Kim.Helmink@WWI.nl | | **Student (studentnummer, telefoon, e-mail):** Kevin Scherpenzeel  S1145157  0624717759 kevinscherpenzeel@hotmail.com | | | | |
| **WEEKDETAILS** | | **Weeknummer: 4** | | | | |
|  | | **maa** | **din** | **woe** | **don** | **vri** |
| **Gemaakte uren** | | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | |  | | | | |
| **VOORTGANG** | | | | | | |
| *Afwijking van planning:*  Minder kunnen afmaken dan verwacht | | | | | | |
| *Wat gaat goed?*  *De functies die we wel af hebben werken goed* | | | | | | |
| *Wat zijn knelpunten en (mogelijke) oplossingen?*  *Taken moeten beter verdeeld worden en in kleinere onderdelen.* | | | | | | |
| *Komende week te doen:*  Functioneel ontwerp aanpassen. Zoekfunctie verbeteren | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wat is toegevoegd aan het (eind)product?** | |
| Voorpagina, navigatiebalk, foto’s | |
| **Activiteit analyseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? |  |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? |  |
| * Wat is je mening hierover? |  |
| **Activiteit ontwerpen** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | - |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | - |
| * Wat is je mening hierover? | - |
| **Activiteit realiseren** | |
| * Welke activiteiten zijn uitgevoerd? | We hebben een hoofdpagina, een navigatiebalk en foto’s toegevoegd |
| * Welke keuzes zijn gemaakt? | We hebben gekozen om de productpagina iets aan te passen omdat nog niet alle functies van die pagina af zijn. |
| * Wat is je mening hierover? | Ik had liever gezien dat we wat meer functionaliteiten rond deze tijd hadden. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Professionele ontwikkeling** | |
| * Hoe is het gegaan met de geformuleerde leerdoelen? | Ik heb door het gesprek tijdens Professionele ontwikkeling een beter beeld aan waar we als groepje aan moeten werken. Bijvoorbeeld: beter organiseren en een andere manier van werken (agile). En nu ik projectleider ben moet ik leren dat ik andere mensen opdrachten moet geven die ze kunnen uitvoeren en waarvan ze genoeg kennis hebben om er vragen over te stellen. |
| * Welke andere (leer) ervaringen zijn opgedaan? | Ik heb geleerd de taken beter te verdelen. |